晋江市学校零星工程及零星货物和服务

项目招标管理规范（试行）

一、总则

（一）依据。为进一步加强学校零星工程及零星货物和服务项目招标行为的管理，规范学校财务工作，提高教育资金的使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规，结合我市实际，制定本规定。

（二）适用范围。本规范适用于全市各级各类学校使用财政性资金进行零星工程及零星货物和服务招标的相关活动。

（三）适用事项。本规范所称零星货物和服务：是指晋江市政府集中采购目录内，采购预算金额未达到金额起点或集中采购目录以外，采购限额标准（50万元）以下的，且采购预算20万元以上的货物和服务采购项目（须在网上超市采购的货物除外）。本规范所称零星工程：是指预算金额20万元以上，400万元以下的工程建设项目（含20万元以上-100万元以下工程服务和20万元以上-200万元以下工程货物项目）。

（四）参照执行事项。零星工程或零星货物和服务的资金来源为国内外民间组织或个人捐赠全额捐赠且资金未进入学校账户，由学校自行组织采购，可参照本办法执行。

二、前置要求

1.学校应成立由党、政、工会代表和教师代表组成的招标领导小组，领导小组成员名单要公布、存档。

2.学校应在每年年初做好零星项目规划工作，在一个财政年度内的同一类型工程或货物和服务项目应捆绑招标，不得变相肢解、化整为零、规避招标，不得报大建小，套取财政资金。明确资金来源，如各级财政补助资金、镇村补助资金、生均公用经费、学生家长支付、校董校友和社会贤达捐赠等。

3.执行《晋江财政局关于进一步强化采购人主体责任加强政府采购管理有关事项的通知》（晋财〔2018〕119号），建立健全本单位采购内部控制制度，在编制采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理。集体研究采购招标方案，对采购目的、资金来源、货物（服务）数量、参数来源（依据）、价格（询价来源）、中标方式、验收、合同、付款等进行集体研究（行政会记录），强化招标事前、事中、事后管理。纪检监督员要加强采购过程监管，录入晋江市教育系统重要事项审核信息。

4.学校零星工程及零星货物和服务招标由学校自行委托有资质的招标代理单位进行公开招投标。

5.招标应当遵循“公开透明、公平竞争、公正、诚实信用”的原则。

6.工作流程：年初编制采购计划、报预算 →设计（如有）、预算（或询价）→ 行政会集体研究（录入晋江市教育系统重要事项审核信息）→预算备案或审核（如有）→ 项目招标备案→ 委托代理→ 招投标→ 施工（供货或服务）→ 验收→ 付款（结算）。

三、申报与审批

学校要本着“勤俭节约、合理规划、量入为出、公开透明”的原则，严格控制采购和建设规模，合理制定年初采购计划和项目预算，落实资金来源，并将零星采购计划和零星工程建设方案提交学校行政会（需单位纪检监察员、财务人员参加）研究通过后组织实施。

（一）零星工程项目备案

1.造价备案或审核：根据《晋江市人民政府关于修改晋江市财政投资项目评审管理暂行办法的通知》（晋政文〔2012〕208号），造价在50万元以上的财政投资建设项目须进行财政评审；造价在20万元以上、50万元以下的财政投资建设项目必须送财政评审中心备案。造价备案时须提供有资质的单位出具的设计图纸和预算书。

2.招标备案：造价在20万元（含）-400万元（不含）的零星工程、20（含）万元-100万元（不含）工程服务、20万元（含）-200万元（不含）工程货物项目，须提交教育局备案。须提供《晋江市学校零星工程建设项目备案表》、会议纪要（集体研究的招标方案）、晋江市教育系统重要事项审核信息、财政审核结论书或备案表、招标公告和招标文件等。

3.复杂工程或涉及校舍安全的零星工程，原则上须聘请有资质的监理单位或成立项目管理组进行质量监督管理。

（二）零星货物和服务项目招标备案

采购预算在20万元以上的零星货物和服务项目，须提交教育局备案。须提供《晋江市学校零星货物和服务招标项目备案表》、会议纪要（集体研究采购招标方案）、晋江市教育系统重要事项审核信息、《政府采购项目明细列表》、采购清单和主要技术参数、招标公告和招标文件等。

四、招标要求

（一）一般要求

1.零星工程及零星货物和服务项目须委托有资质的代理机构编制招标文件。

2.信息公告发布：学校公示栏或网站，由代理单位负责发布公告信息。零星工程招标信息公告建议发布在福建省公共资源交易电子公共服务平台；零星货物或服务采购建议发布在中国政府采购网。

3.投标人不得少于3家，少于3家的，必须重新组织招标。

4.投标保证金：项目收取投标保证金的，金额不得超过招标控制价（预算价）的2%；投标人应在开标当天以现金（投标人自备信封密封后加盖单位公章）的形式提交投标保证金。未中标投标人的投标保证金在开标会结束后当场退还。若投标人违反相关规定的，则不予退还保证金。中标人的保证金在书面合同签订之日起5日内无息退还。

5.履约担保金：项目收取履约担保金的，金额不得超过中标金额的10%。该履约保证金在中标后签订合同前以现金或转账的方式缴交，在工程竣工验收合格之日起7日内无息退还。

6.质量保证金：项目扣留质量保证金的，扣留比例不得超过结算总额的3%。该质量保证金在项目最终结算时，从结算款中一次性扣留。缺陷责任期（质保期）满无工程质量（售后服务）问题，无息退还。

7.公告时间：招标公告及报名时间不少于5个工作日；中标公示时间不少于1个工作日。

8.开标：须在监控录像下进行，地点可设置在代理机构。

9.评标: 须在监控录像下进行，由学校招标领导组成员组成评标委员会，人数为不少于三人以上单数，其中与项目相关的专任教师代表不得少于成员人数的1/3。评标不得收取任何费用。

10.付款周期：项目经最终验收合格，结算时一次性支付至结算价款的100%（如约定扣留质量保证金的，支付至结算价款的97%）（零星工程项目如工期超过一个月的，可按月支付至每月已完成合格工程量的85%，直至工程完成竣工结算）。

（二）其他要求

1.零星工程项目是否抽取抽K值由各学校决定。

2.零星工程项目其他条款参照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）》（如有新版本参照新版本，若有学校设施设备标准或规范应遵照执行）和其他相关法律法规。零星采购或服务项目其他条款参照《福建省省级政府采购货物和服务项目招标文件》的范本和其他相关法律法规。

3.评标办法：零星工程：简易评标法；零星采购或服务：最低评标价法。

4.招标代理服务费由中标人支付，计费标准参照国家计委（计价格〔2002〕1980号文），具体金额由学校与招标代理协商确定。

五、验收工作

项目验收工作由单位负责人、专任教师代表、使用和管理人员、设计单位（如有）、监理单位（如有）及其他相关监督单位共同参与。

六、结算与支付

项目拨款时，应严格按财务有关规定执行。申拨款项时需提供以下材料：中标通知书、合同、验收合格报告书、正式税务发票（须经办人、验收人和校长签字）。

七、管理与监督

教育局将视情况对学校零星项目招标工作进行监督检查，对发现的违规行为将按有关的法律法规及规定追究相关人员的责任。

八、附则

（一）本规定所称“以上”、“超过”、“以内”、“不少于”、“不得少于”、“少于”均包括本数；所称“以下”不包括本数。

（二）本规范如与上级规范性文件相抵触的，按上级规范性文件执行。

（三）本规定自印发之日起试行，如未出新文件，仍继续执行，此前相关规定与本规范不符的，一律以本规范为准。

（四）本规范解释权属于晋江市教育局。
附件1：

晋江市学校零星货物和服务项目招标备案表
学校名称：                                       申报日期：    年   月   日
	项目名称
	会议研究

时间
	项目类型

（货物或服务）
	预算金额

（万元）

	
	
	
	

	项目基本情况
	计划购置时间
	计划交货

（服务）期限
	资金来源
	资金到位情况

	
	
	
	
	

	
	项目责任人
	联系电话
	法定代表人
	联系电话

	
	
	
	
	

	
	项目内容和

招标方案
	

	市直学校意见
	上述表内容文件真实有效、齐备，现申请办理招标采购备案。

法定代表人：                单位（盖章）

	教

委

（育）

办

意

见
	上述表内容已审核，证明文件真实有效、齐备，现同意办理招标采购备案。

法定代表人：

单位（盖章）
	教

育

局

意

见
	


注：1.本表由学校填报，一式三份，教育局、学校、报帐各一份。2.后附会议纪要（集体研究采购招标方案）、晋江市教育系统重要事项审核信息、《政府采购项目明细列表》、采购清单和主要技术参数、招标公告和招标公告和招标文件等。

附件2

晋江市学校零星工程项目招标备案表
学校名称：                                             日期：   年   月  日

	工程名称
	　　

	建设单位
	项目

负责人
	　
	法定

代表人
	　

	
	电话
	　
	电话
	　

	建设规模及招标范围和内容
	　

	会议研究时间
	　
	计划工期
	　

	工程性质
	　
	工程造价
	　

	建设地点
	
	设计单位
	　

	资金来源
	　
	资金到位情况
	　

	市直学校

意见
	上述表内容文件真实有效、齐备，现申请办理工程招标备案。

法定代表人：

单位（盖章）
	教委办、教育办

意见
	上述表内容已审核，证明文件真实有效、齐备，现同意办理工程招标备案。

法定代表人：

单位（盖章）

	
	
	
	

	
	
	
	

	教

育

局

意

见
	

	
	

	
	


备注：1. 本表由学校填报，一式三份，学校、教育局、报账各一份。2.后附会议纪要（集体研究的招标方案）、晋江市教育系统重要事项审核信息、财政审核结论书或备案表、招标公告和招标文件等。
- 8 -

