
泉州市晋江生态环境局

监测站改造工程设计服务项目采购公告

泉州市晋江生态环境局拟对监测站改造工程设计服务项目进行招标，欢迎合格的供应商前来参加。
一、招标方式：自行采购
二、招标文件获取方式：公告电子版附件
三、投标截止时间： 2022 年 1月17日上午 10时 （北京时间），投标人应在此之前将密封盖章的投标文件以邮寄的方式送达招标联系人，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。
四、投标文件送达地点：福建省晋江市青阳迎宾路33号 泉州市晋江生态环境局 范先生，电话：85682087 手机：13788856239。

备注：各投标人应自制一个15分钟内该项目改造的PPT课件，以备评标时现场演示。
                          泉州市晋江生态环境局
                             2022年1月10日
泉州晋江生态环境局

监测站改造工程设计服务采购项目
项目编号：JJHB（YB）2022001
邀 标 文 件
二零二二年一月
一、招标需求要览
第一节 商务要求
	序号
	招标商务要求

	1
	投标人必须是在中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人单位；

	2
	投标人须具备国家住房和城乡建设部颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质；

	3
	本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

	4
	★项目工期：签订合同后【30】日内完成。

	5
	★进度安排：
1）签订合同后20日内完成施工图设计（包括预算文件、材料设备清单），图纸审查后5日内完成修改。
2）出具设计变更不超过2天。
3）其他配合工作根据招标人安排及工程进度进行。

	6
	★项目质保期：在施工图完成交付后，至设计项目所对应的工程项目竣工验收前，要求并承诺提供至少一个工程师驻点指导（其他工程师根据施工需要6小时内能够到达现场指导），包括但不限于设计图纸、施工图等的修改和完善。

	7
	售后服务要求：由于本设计项目之后的工程装修，要按照本单位的空间释放规定开始装修，设计服务需根据实际空间装修进度，
1）配合招标人做好装修施工的招标工作；
2）进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题；
3）配合招标人做好材料样板的确认工作；
4）配合招标人做好工程的设计变更
5）参加隐蔽工程验收和工程竣工验收；
6）参加工程例会和专题会

	8
	验收交付要求： 
1）签订合同后20日内完成施工图设计（包括预算文件、材料设备清单），图纸审查后5日内完成修改。
提供满足施工要求的蓝图6套（含电子版）。
负责竣工图绘制并提供6套竣工蓝图（含电子版）。

	9
	★付款方式： 

1）提交施工图设计文件初稿后，发包人向设计人支付计费总额的30%

2）交施工图设计文件后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的50%；

3）工程竣工验收后，提供完整的设计资料、竣工图、设计变更等，支付至合同总额的20%。

	10
	★预算金额：本次项目采购预算金额为18万元（包括房屋安全鉴定），投标总价超过预算金额的投标将被拒绝。

	11
	★保密要求：自愿签订保密协议，若违反保密规定，须承担相应法律责任并赔偿损失。

	12
	★安全要求：整个履约过程中，非因单位原因造成人身伤害或给他人造成人身、财产损害的，中标人按相应法律法规给予相应赔偿，招标人不承担任何责任。


说明：带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。
第二节 技术要求
一、项目概述
为满足本单位的实验室需要，拟对本大楼改造成集办公与实验大楼使用，包含办公区，会议报告厅，采样设备仪器存放，应急物资存放，样品存放，环境监测各实验室，仪器室等功能分区，整体设计成独立的环境监测站大楼。按县区级标准执行。设计建筑面积约为2150平方米，大楼主体地上共5层，其中1楼分为底层和夹层，总净高5600mm，2楼净高3450mm，3-5楼净高3200mm。改造图纸请联系张先生13599277484提供。
二、项目需求
1.设计范围
本次设计范围为大院设计、大楼外立面修缮、1～5层的所有内部装修（包含公共区域），实验台柜及办公家俱，给排水、污水处理、废气处理，集中供气，集中供纯水系统，强弱电、暖通及控制专业设计，加装一台电梯。设计建筑面积约为2150平方米。
2.设计内容
大院设计（含传达室），大楼外立面修缮，实验室平面工艺设计、暖通及智能化控制设计、室内装饰设计、电气设计、给排水设计，集中供气系统设计，纯水系统设计，污水处理系统设计、废气处理系统设计，电梯井设计，建筑结构改造安全加固（根据安全鉴定报告及实验用房需要）。
3.设计原则
3.1 平面布局遵循：环保节能、安全舒适、科学合理、美观大方、简约智能功能分区明确合理；交通流线合理；可持续性；体现以人为本理念。
3.2 设计应满足不同功能区域的特有的使用需求，且装修风格与整体建筑风格协调一致。
3.3 配置一定比例的弹性化设计，以适应不同需求。
3.4 实现气流流向办公区域---走廊---实验室----室外----废气处理----排放。实现送排联动，保持微负压状态。
3.5有效控制污染物不溢出，实现实验室通风柜面风速0.5m/s,泄漏率：0.05ppm；
3.6 通过设计实现节能环保、绿色生态的现代化科研场所的要求，解决好自然通风采光、合理布局提高使用率等，以及相应的避光、隔音及吸音措施。采用低能耗和高效率的设备。保证实验人员安全的前提下最大化降低运行能耗。
3.7 充分考虑施工的可实施性。
4.改造设计内容：
实验室工艺：实验室内中央台，通风柜、排风试剂柜等其他相关配套设备设计规划，含利旧设备的设计规划；
室内装饰：1～5层所有室内装饰装修（含公共区域）。按实验室功能需求，进行天、地、墙，门窗等各项装饰设计。
电气系统：按实验室功能需求，1-5层进行暖通动力配电及自控设计、照明、插座等设计。
暖通系统：按实验室功能需求，进行实验室空调系统、排风及控制系统，废气处理系统、微生物净化空调系统等设计。
给排水系统：按实验室功能需求，1-5层进行实验室给水系统、排水系统等设计。  
污水处理系统：所有实验室污水集中处理排放，达到三级排放标准，包含设备、管路及自动控制等设计。
纯水系统：按实验室功能需求，实验室纯水设备及管路供应系统。
集中供气系统设计：按实验室功能需求，3-4层进行实验室仪器特种气体集中供气系统的设计。

安全设计：监测大楼消防安全设计，实验室安全设计。
会议室设计：5层，按200人。
三、其他要求

1.设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人设计错误造成工程质量事故或经济损失的，包括但不限于以下情况：
（1）未能按期交付设计图纸而影响招标人工程计划；
（2）设计图纸无法实施落地，影响工程进度或工程质量；
（3）设计图纸施工落地后，因设计缺陷而造成工程事故；
发生设计事故后，设计人应积极采取补救措施外，在3个工作日内向招标人提交解决方案，10个工作日内完整设计图纸整改。应免收受损失部分的设计费，并根据报价清单中对应的图纸部分的项类，进行该项金额的30%进行赔偿。如赔偿金无法覆盖实际损失的，则需赔偿实际损失。如果项目未完成全部进度付款，在完成整改之前，招标人不予以继续付款。
2.服务人员要求
项目负责人需具备一级注册建筑师（由全国注册建筑师管理委员会颁发）或建筑装饰中级及以上工程师证书，能够统筹整合各专业设计图纸，对整个项目负全责。
团队人员至少需具有一级注册结构工程师、电气工程师、暖通工程师、给排水工程师各一名，项目负责人可兼任其中一个专业。设计师需具备相应专业的工程师及以上职称，能够完成本专业的全部设计任务。
第三节 投标文件否决性条款摘要
	1.
	投标文件有下列情形之一的，不予受理：

	1.1
	在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的；

	1.2
	未按要求密封的；

	1.3
	出席开标会的投标人法定代表人或其授权代表人未携带身份证原件备查的；

	1.4
	投标人的名称与报名领取招标文件时登记的不一致的。

	2.
	投标文件有下列情形之一的，按无效标处理：

	2.1
	投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

	2.2
	投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字和公章的，或签字人无法人提供有效委托文件的；

	2.3
	未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

	2.4
	投标有效期不满足招标文件要求的；

	2.5
	投标人递交两份或多份内容不同投标方案，招标文件规定提交备选投标方案的除外；

	2.6
	投标报价有严重缺漏项目的；

	2.7
	同一实际控制人控制的或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在本招标中同时投标。

	3.
	投标文件有下列情形之一的，按废标处理：

	3.1
	投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的：

	3.1.1
	不同投标人的投标文件内容（含错漏之处）存在非正常一致；

	3.1.2
	不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

	3.1.3
	不同投标人的投标文件相互混装的；

	3.1.4
	评委会认定的其他串通投标情形。

	3.2
	投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正，投标人不接受修正后的投标报价的；

	3.3
	投标文件的投标报价中包含了价格调整要求的投标；

	3.4
	投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的；

	3.5
	投标文件符合招标文件中规定废标的其他因素的。


第四节 评标办法
	1.
	评标办法：综合评分法

	2.
	评标程序：

	2.1
	符合性检查：

	2.1.1
	评标委员会根据“评比因素《符合性检查表》”的内容和标准，对所有投标进行符合性检查。

	2.1.2
	符合性检查的对象是投标人提交的投标文件，评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行评审。

	2.1.3
	符合性检查的结果是“通过”或“不通过”，只有逐条通过《符合性检查表》各项检查的投标方能进入下一阶段的评标，否则将导致其投标被废标。

	2.2
	商务及技术评议：

	2.2.1
	评标委员会根据“评比因素《商务及技术评议指标表》”的内容和标准，对通过符合性检查的投标进行商务及技术评议。

	2.2.2
	评标委员会将对照招标文件中的商务、技术需求条款和投标文件中的商务、技术条款响应进行评议。评标委员会成员将按照“评比因素《商务及技术评议指标表》”确定的权重比例独立对每个投标的商务及技术部分以打分的方式进行评议。

	2.2.3
	评委会成员将对照招标文件中的相关要求和投标文件的响应情况进行打分。每位投标人的得分由评委的评分进行算术平均得出。

	2.3
	价格评议：
评委会根据招标文件“评比因素”中对应的内容和标准，对通过符合性检查的投标进行价格评议。

	2.4
	综合得分：
投标人的最终评标得分＝价格得分+商务评议得分+技术评议得分。

	2.5
	预中标人的确定：

	2.5.1
	根据各投标人的评标总得分由高到低顺序列出投标人的名次，推荐综合得分高的为中标候选人。

	2.5.2
	评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标得分优劣顺序排列。


3 评比因素
3.1符合性检查表：（凡有下列情形之一的，投标文件无效，投标作废标处理）
	序号
	评议项目
	评议标准

	1
	法定代表人证明书/法人授权委托证明书不合格的

（投标文件如由法定代表人签署，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法人授权委托证明书)
	是/否

	2
	同一项目出现两个或以上报价，且按规定无法确定哪个是有效报价
	是/否

	3
	评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的（若评审委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）
	是/否

	4
	投标报价有严重缺漏项目
	是/否

	5
	所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求
	是/否

	6
	未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整或未按格式填写）
	是/否

	7
	法律、法规规定的其他情形
	是/否

	
	结论
	不通过/通过


3.2价格、商务及技术评议指标量化表：[满分：100]
	类别
	评分项目
	权重
	评分准则

	价格分（20分）
	投标总价
	20
	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100×20%，评标基准价为通过符合性审查且价格最低的投标报价。

	商务分（20分）
	企业2019-2021年相关业绩及评价
	12
	投标人提供实验室设计深化类业绩（科研院所、高校、政府部门检验检测机构优先），且满足设计面积1500平方米及以上的设计经验，每个项目业绩资料齐全得2分，满分12分；
请提供合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同额、合同签字页等页面），并加盖投标人法人公章。

	
	诚信情况
	2
	按要求提供承诺函。不提供承诺函不得分，不作废标处理。


	
	拟派本项目负责人（1人）
	2
	拟派本项目负责人：
具备一级注册建筑师（由全国注册建筑师管理委员会颁发）或建筑装饰高级及以上工程师证书，满足得3分，不满足不得分。
请提供相关证书扫描件、社保部门出具的近三个月投标单位缴纳社保的证明材料或有效期内劳动合同复印件，并加盖投标人公章。

	
	拟派本项目服务团队（除项目负责人外）
	4
	拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）：
团队人员至少需具有一级注册结构工程师、电气工程师、暖通工程师、给排水工程师各一名，每有1个证书得1分，同一人不累计加分，满分4分。
请提供人员列表、相关证书扫描件、社保部门出具的近三个月投标单位缴纳社保的证明材料或有效期内劳动合同复印件，并加盖投标人公章。

	技术分（60分）
	项目总体规划
	15
	项目总体规划符合招标文件的要求，设计规范，根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：
评价为优，得15分；
评价为良，得12分；
评价为一般，得9分；
评价为差或未提供的，不得分。

	
	实施方案
	15
	在投标文件中详细说明设计理念及设计思路，设计思路包括：装饰、新风、排风系统、电气、自控、气路等各专业，设备机组布局、建筑结构改造等。根据投标人技术方案横向比较评分：
评价为优，得15分；
评价为良，得12分；
评价为一般，得9分；
评价为差或未提供的，不得分。

	
	项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议
	10
	提出项目实验室工艺设计的重难点，并对重难点进行分析论证，提出相应的解决对策。根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：
评价为优，得10分；
评价为良，得8分；
评价为一般，得6分；
评价为差及相关内容未提供的不得分。

	
	质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案
	5
	结合项目定位及特点为项目设定清晰、可控、合理的实验室工艺设计进度及质量有效管控措施。根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：
评价为优，得5分；
评价为良，得4分；
评价为一般，得3分；
评价为差及相关内容未提供的不得分。

	
	功能室布局设计方案
	10
	根据是否符合环境监测站实验室工艺设计，是否符合安全、舒适、节能的设计指标，是否达到建筑空间利用率最高等，评委会根据布局图的情况进行横向比较：
评价为优，得10分；
评价为良，得8分；
评价为一般，得6分；
评价为差及相关内容未提供的不得分。

	
	售后服务计划
	5
	根据设计交底、样板确认、材料设备选型、隐蔽验收、分部分项验收、竣工验收、参加会议情况、变更响应等售后服务计划优劣情况横向比较评分：
评价为优，得5分；
评价为良，得4分；
评价为一般，得3分；
评价为差及相关内容未提供的不得分。

	
	    技术相关部分由本单位组成评委会，组织各投标单位对监测造改造工程设计逐一进行讲解（PPT），由评委会成员进行评分，技术各项得分为评委会各成员评分总和/评委会成员数，技术分=技术各项得分总和。

	总分
	100
	总得分（N）总分100分=价格分+商务分+技术分


注：1.每项得分均不能超过该项最高分值，得分精确至小数点后两位。2. 评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。3、总得分相同，技术分高的中标；如出现两家及以上投标方总得分相同且技术分相同的情况，由评委会对此投标方采取抓阄形式，决定最终中标方。
二、附件——报价文件格式
报价文件
招标项目编号：JJHB(YB)2022001
招标项目名称：泉州市晋江生态环境局监测站改造工程设计服务项目
       报价人名称（加盖公章）：               

       报价日期 ：               
附件1
报 价 书
致：泉州市晋江生态环境局
根据泉州市晋江生态环境局监测站改造工程设计服务项目的招标公告（项目编号：JJHB(YB)2022001   签字代表          （全名、职务）经正式授权并代表
             （报价人全称）提交下述文件正本一份和副本三份。
  （1）采购内容响应情况及报价一览表
  （2）报价人资格证明文件
  （3）其他资料
      据此函，签字代表宣布同意如下：
1．本项目报价总价为人民币_________（小写），即______     ___       _（大写）。
2．报价人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。
3．报价人同意提供按照采购方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
与本询价项目有关的一切正式往来通讯请寄：
报价人名称(全称并加盖公章)：_______________ 

报价人地址：___________    

传真：__________________

报价人授权代表姓名：_____________

报价人授权代表（签字）：____________

电话/手机：_________________

日     期：_____年___月___日 

附件2
报价人的资格证明文件
附件3-1

关于资格的声明函
泉州市晋江生态环境局：
关于贵方______年______月______日第JJHB(YB)2022001（项目编号）的招标公告，本签字人愿意参加投标，提供投标文件“采购服务及要求”中规定的____________                                      __（服务名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。
1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
2．我方的资格声明正本一份，副本三份，随报价文件一同递交。
报价人（全称并加盖公章）：                         

地     址：                         
邮     编：                         
电 话/传 真：                        

报价人代表（签字）：                       

附件3-2
报价人的资格声明
1.报价人概况：
    A．报价人名称：_____________________________________

    B．注册地址：_____________________________________

        传真：           电话：_________  邮编：__________

    C．成立或注册日期：_____________________________

    D．法定代表人：                   （姓名、职务）
        注册资金：________________________________

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格且承担合同违约责任。
2.1　服务商须具备独立法人资格，持有有效的营业执照；
2.2　本项目拒绝联合体参与报价。
3.法人营业执照副本复印件见附件2-4。
  就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。
    报价人名称：     （全称并加盖公章）     
    报价人授权代表签字：________________________

    电      传：                
    传      真：                
    电      话：                    

日      期：       年        月        日
附件3－3
法人营业执照副本
泉州市晋江生态环境局：
现附上我方法人营业执照副本复印件，上述执照真实有效。
（注：加盖公章并注明复印件与原件一致。）
                             报价人   （全称并加盖公章）：        
                             报价人代表（签字）：               

                             日期：                            

附件4

其它资料
报价人代表（签字）：                  
                 日               期：            
删除





1

