
晋建综〔2020〕168号

晋江市住房和城乡建设局关于开展2020

上半年全市建筑市场及工程质量

安全大检查的通知

各建设、监理、施工单位及建机一体化企业：

为有效规范建筑市场秩序，落实责任主体工程质量安全管理职责，提高质量安全管理水平和质量安全意识，贯彻落实省、市安全隐患大排查大整治工作相关部署，《房屋安全与建筑施工安全专项整治三年行动实施方案》、市政府办公室《关于做好2020年度预防青少年儿童溺水工作的通知》（晋政办明传〔2020〕27号）、泉州市住建局《关于做好建筑工地高温天气安全生产工作的通知》（泉建建〔2020〕50号）等文件精神。经研究决定在全市范围内开展2020上半年建筑市场及工程质量安全大检查，现将有关事项通知如下： 

    一、组织领导

成立以陈荣松局长为组长，丁清松副局长、洪逸群总工为副组长，相关科室负责人为成员的领导小组，下设三个检查小组。

第一检查小组

组长：张德水、苏松溪

成员：庄东旭、苏伟平、庄柏麒、柳振辉、陈鼎宝、王博、黄艺龙、张连添；

检查区域：青阳街道、梅岭街道、新塘街道、西滨镇、陈埭镇（含滨江片）

第二检查小组

组长：李自强、张扬政

成员：蔡耿民、王宜谦、张钻湖、陈朝荣、陈炜炜、吴友金、刘堂庆、杨子光、魏志国； 

检查区域： 罗山街道（含罗裳组团）、西园街道、内坑镇、磁灶镇、紫帽镇、池店镇
第三检查小组

组长：魏荣丰、叶其钦

成员：王名杏、朱乐君、王志群、杨元坤、林杰、李文政、李志远、周少东、李盾；

检查区域：金井镇、龙湖镇、英林镇、深沪镇、东石镇、安海镇、永和镇、灵源街道（含五里及三创园）
二、检查范围及重点

（一）检查范围

全市受监的在建房屋建筑及市政工程

（二）检查重点

1．建筑市场行为。重点检查参建各方的主体责任落实情况，规避招标、未按核准的招标方式进行招标及不按规定进行招标、违法发包、转包、挂靠、违法分包等行为，项目质量安全监督、施工许可等基建手续的办理情况，设计及审图单位落实《福建省民用建筑外窗工程技术规范》和《福建省住宅工程设计若干技术规定》的情况。

2．工程实体质量。重点检查主体结构外观质量、混凝土强度、楼板厚度、建筑幕墙、门窗护栏、住宅工程防渗防漏节点等施工情况，抽查主要建筑原材料使用情况及网上报审情况。

3．施工安全情况。重点检查深基坑、建筑起重机械、高大模板、脚手架、高边坡、地下暗挖、拆除爆破等危险性较大分部分项工程安全情况，模架工程原材料情况，安全专项施工方案编制及实施情况，特殊岗位持证上岗情况，防溺水、防暑及防汛防台风情况，安全隐患自查自纠工作开展情况，应急管理及职业健康工作落实情况。

4．文明施工及扬尘治理情况。重点检查施工围挡、场容场貌情况，洗车台设置情况，扬尘措施及扬尘在线监控落实情况。
5．在建工程消防安全情况。重点检查施工现场作业区、生活区、仓库、活动板房等重点部位消防安全措施落实情况，消防器材、消防设施的配备和消防通道设置情况，以及安全网、外脚手架、脚手板的防火性能，动火管理情况。
6．无欠薪项目部建设情况。检查工人工资发放及实名制管理等 “无欠薪项目部”制度创建情况。
三、工作安排

（一）企业自查（即日起至2020年7月5日）

1．各建设、施工、监理单位要立即组织开展自查自纠，相关检查情况应形成书面记录留档备查。项目未开展隐患排查的视为施工、监理单位未每季度开展检查或开展检查未留下可追溯记录，分别给施工、监理企业动态记分。各责任单位要对照《建筑市场检查须提供材料清单》（附件1）准备检查资料，并将资料放置到现场备查。

2．在我市承接业务的建机一体化企业应对本企业所有房建市政工程建筑起重机械安全生产使用情况进行自查，建立检查台账，发现存在安全隐患的要立即组织力量进行整改。

（二）监督抽检（2020年7月6日至10日）

在各企业、各项目自查基础上，我局组织监督执法抽查。

（三）复查（2020年7月11日至17日）

根据检查情况开展复查，重点复查存在较多、较大质量安全隐患被责令停工或局部停工的项目。

四、工作要求

（一）思想重视，全面自查。各建设、监理、施工单位要充分认识当前工程质量、安全生产面临的形势，以本次检查为契机，全面落实主体责任，认真排查质量安全隐患，加强建筑工程施工质量安全管理，提升安全生产标准化施工水平。

（二）狠抓落实，全面整改。各单位对查出的隐患，要责任到人，狠抓落实，全面整改到位。我局将采取“四不两直”的监督检查方式，对未切实开展自查自纠且存在较多、较大质量安全隐患的项目，隐患整改不及时、不到位或违反建筑市场法律法规的责任单位及责任人，将依法依规严肃处理。

附件：建筑市场检查须提供材料清单

晋江市住房和城乡建设局

2020年7月1日

抄送：泉州市住房和城乡建设局，晋江市安全生产委员会办公室，

市政府李自力常务副市长、张淑语副市长。

晋江市住房和城乡建设局               2020年7月1日印发

附件

建筑市场检查须提供材料清单

	类别
	序号
	材料名称

	建设

单位
	1
	限于政府投资项目
	招标公告（复印件）

	
	2
	
	招标文件

	
	3
	
	投标文件(中标人)

	
	4
	
	中标通知书

	
	5
	施工总承包合同

	
	6
	专业承包合同

	
	7
	施工许可证

	
	8
	建设工程款支付凭证

	总包

单位
	9
	资质证书、安全生产许可证（复印件）

	
	10
	项目部主要管理人员花名册

	
	11
	项目经理劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书

	
	12
	技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书

	
	13
	质量负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书

	
	14
	安全负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书

	
	15
	专业分包合同

	
	16
	劳务分包合同

	
	17
	材料设备采购合同

	
	18
	材料设备租赁合同

	
	19
	专业分包工程款支付凭证

	
	20
	劳务分包款支付凭证

	
	21
	材料设备采购台账、支付凭证

	
	22
	材料设备租赁台账、支付凭证

	
	23
	自有机构租赁台账、支付凭证

	分包

单位
	24
	现场负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书

	
	25
	劳务作业人员花名册、劳动合同、工资支付表、考勤登记表

	监理

单位
	26
	监理例会会议纪要

	
	27
	监理月报

	
	28
	工程材料/构配件/设备报审表

	
	29
	分包单位资质和人员资格报审材料


PAGE  


