市住建局  网格走访调研过程中排查发现问题处理情况公开表

| 序号 | 问题内容 | 整改措施 | 整改时限 | 整改进度 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春江天樾小区围挡拆除、破损，影响周边环境卫生问题。 | 约谈督促建设单位立即组织对项目围挡及公益广告问题进行整改。 | 10月底前 | 春江天樾小区施工工地围挡及公益广告问题已整改完成，新建围挡115米、公益广告更换280平方。 | 已完成 |
| 2 | 龙湖镇大唐府电动车停靠充电问题问题。 | 会同龙湖镇主动介入，以安全便捷为出发点，统筹指导物业公司择地设置集中停靠充电装置，保障好群众出行需求 | 11月30日前 | 物业公司已在地下室规划出专门停放电动车的位置及充电桩，目前充电桩已安装并投入使用。 | 已完成 |
| 3 | 加塘溪安海镇宝龙公路桥段排口长期排放污水问题。 | 会同安海镇进行污染源溯源，对庵前路口、佳源幼儿园等处雨污管网混接进行整治，将污水管网接入附近市政管网。 | 11月5日 | 已完成将排污管网纳入附近市政管网施工，宝龙公路桥段排口排污问题得到处置。 | 已完成 |

欢迎广大群众对市住建局网格走访调研过程中排查发现问题处理情况进行监督。如有意见建议，请及时向我单位反映。电子邮箱：jjszjj01@163.com