投标邀请书

招标编号：汇高晋招[2019]064号

邀请单位：福建省腾达园林工程有限公司、福建省建园景观工程有限公司、泉州市五洲园艺绿化工程有限公司、福建省翔发建设发展有限公司
招标条件

本招标项目 晋江市梧林古村落坑仔崛及大师工作室水系景观工程 已批准建设，建设单位为 晋江市梧林古村落保护开发建设有限公司 ，建设资金来源 企业自筹 ；招标人为 晋江市梧林古村落保护开发建设有限公司 ，委托的招标代理单位为 泉州汇高工程造价咨询有限公司 。本项目已具备招标条件，现邀请你单位参加本招标项目施工投标。
项目概况和招标范围

工程建设地点：晋江市新塘街道梧林社区；

工程建设规模：工程造价为276.8000万元；

招标范围和内容：本招标项目系晋江市梧林古村落坑仔崛及大师工作室水系景观工程施工招标，工程造价为276.8000万元，主要建设内容为溪石堆砌驳岸、挡墙，杉木桩驳岸。具体详见招标人提供的施工图纸及工程量清单；

招标控制价（即最高投标限价，下同）： 2768000元 ；

工期要求：总工期为  60 个日历天；其中各关键节点的工期要求为  无  ；

标段划分（如果有）：  一个标段  ；

质量要求：符合《园林建筑工程质量验收标准》、《工程施工质量验收规范》，并达到合格标准。

投标人资格要求及审查办法

本招标项目要求投标人须具备独立法人资格，且持含有 园林绿化 经营范围的有效的企业营业执照。

投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于  中  级 园林绿化 专业的职称。
注：园林绿化专业是指园林、园林施工、园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、环境艺术、市政园林等专业。
本招标项目  不接受  联合体投标。

本招标项目  不应用  福建省建筑施工企业信用综合评价分值。

投标人“类似工程业绩”要求： 不要求 。

其他资格要求：  具体要求详见招标文件  。

本招标项目采用  资格后审  方式对投标人的资格进行审查。
招标文件的获取

请于 2019 年 9 月 9 日至 2019 年 9 月 15 日，每日上午9:00至12:00，下午15:00至18:00(北京时间，下同)，到泉州汇高工程造价咨询有限公司购买招标文件（报名时须提供:单位介绍信原件、营业执照）。招标文件每份售价 300元（如若邮件每家邮费50元），售后不退。联系人：小赖。联系方式：0595-82699678。

评标办法

    本招标项目采用的评标办法：简易评标法。
投标保证金的提交
投标保证金提交的时间：开标当天现场提交；

投标保证金提交的金额：人民币5万元整；

投标保证金提交的方式：开标当天以现金形式提交给招标代理公司，投标单位自行用信封密封住并体现出单位名称，未中标的投标保证金当场退还。

投标文件的提交

投标文件递交的截止时间 2019 年 9 月 19 日 15 时 30 分前（北京时间）（招标人将在截止时间前30分钟开始接收）将密封的投标文件送至交、开标地点：晋江市新塘街道办事处五楼会议室。招标人将于投标文件递交截止的同一时间、地点进行开标。开标时，投标人的法定代表人或其委托代理人【随带本人身份证原件（若为委托代理人还应随带授权委托书原件）】到场核验登记，未能准时参加开标会议或不能完整出具以上证件的，视为自动弃权，取消其投标资格。
发布公告的媒介
本次招标公告同时在 中国晋江网（http://www.jinjiang.gov.cn/）、新塘街道公开栏、梧林社区公示栏 上发布。

联系方式
招标人：晋江市梧林古村落保护开发建设有限公司
地址：晋江市新塘街道梧林社区，邮编：362200

电子邮件:    /   
电话：17689696990，传真：     /     
联系人：  陈先生  
招标代理机构：泉州汇高工程造价咨询有限公司
地址：晋江市青阳街道泉安中路326号，邮编：362200

电子邮件:375333079@qq.com
电话：0595-82699678，传真：     /    
联系人：  小赖  
