晋深政〔2019〕80号

深沪镇人民政府关于印发《深沪镇2019年

“全民动员、绿化深沪”活动实施方案》的通知

各村（社区居）委会，各有关单位：

现将《深沪镇2019年“全民动员、绿化深沪”活动实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

深沪镇人民政府

2019年5月5日

深沪镇2019年“全民动员、绿化深沪”活动实施方案

按照全市统一部署，为加快我市创建国家生态市、园林城市和省级森林城市步伐，打造更加美丽的生态绿城，根据《晋江市人民政府办公室关于印发晋江市2019年“全民动员、绿化晋江”活动实施方案的通知》（晋政办[2018]182号）文件精神，制定本实施方案。

一、指导思想

坚持以人为本、尊重自然、科学发展，全力推动绿色发展，构筑空间自然、布局合理、生物多样的城镇森林生态系统。

二、目标任务

全面实现“人植两树，村（社区）、企、校造一景，镇建一公园”的总体目标，力争完成新增植树造林500亩以上，其中非规划林地合格面积370亩、公园景观绿化面积80亩、湖漏溪水系绿化面积50亩。

三、工作重点

（一）抓紧完成镇区公园的绿化及居住小区景观绿化建设。重点完成烟墩山公园工程施工项目，提倡对各居住小区加强绿化提升。

（二）突出“美丽乡村（社区）”绿化。见缝插绿，提升绿化景观和档次，切实将绿化美化作为推进“美丽村（社区）”建设的重要抓手。①推进村（社区）造景，重点推进3个村（村（社区））以上绿化提升，确保每个村（村（社区））、规模上企业、学校造一景。②实施“四旁四地”（村旁、宅旁、水旁、路旁、宜林荒山荒地、低质低效林地、坡耕地、抛荒地）造林绿化。逐步实现“村间道路林带化、活动场所公园化、房前屋后花园化”。

（三）突出水系林网建设。结合水系综合整治，堤岸加固，植树造林，实现生态水利、景观水利。重点抓好6公里长的湖漏溪护岸两侧绿化美化。抓好东华、华山、浔光三个村总长7公里农田林网的绿化设计并启动建设。

四、实施步骤

（一）制定方案落实地块。镇制定绿化方案，各村（社区）要将绿化方案、绿化任务分解，绿化地块报镇农业服务中心，做到任务到地块、责任到人。

（二）2019年春季绿化集中行动。紧紧抓住季节，以纪念“3.12”植树节为契机，深入宣传发动，充分发动群众开展“美丽村（社区）”“四旁四地”造林绿化；实施规划造林和高强度绿化。

（三）组织开展补植补种。

五、工作措施

（一）加强领导，落实责任。各村（社区）、各直属单位要高度重视造林绿化工作，按照“谁管辖、谁负责，谁受益、谁建设”的原则，认真研究制定绿化实施方案，明确工作重点、实施步骤，将绿化任务层层分解，责任到人。各村（社区）的造林任务由村（社区）主任负总责，镇直单位、镇机关各部门的造林任务由分管领导负总责，单位（部门）负责具体工作的实施，确保绿化任务按时、保质、保量完成。

（二）广泛宣传，营造氛围。广泛发动社会各界通过募捐、认养、冠名等多种形式，提高全民参与度。要利用有线电视、宣传车、标语等多种形式宣传造林绿化的政策措施和重要意义，进一步增强全民造林绿化的自觉性和责任感；增强群众关注生态的忧患意识，改善生态的责任意识，保护生态的法律意识，在全镇营造造林绿化的浓厚氛围。

（三）科学规划，注重实效。各村（社区）、各单位要根据自身的实际，因地制宜，坚持科学规划、合理设计、质量为先。对于景观绿化要突出特色，彰显地方特色和品位。严格执行造林绿化标准，规范操作规程，认真抓好苗木的质量和整地、挖坑、栽植和浇水等工作。各村在聘请设计单位有困难的，可将地块报至农业服务中心，由中心统一聘请设计单位进行设计。绿化后要严格包保责任落实管护责任，确保成活率和保存率达到90%以上。要加强森林防火工作，全面落实森林防火责任制，严格野外火源管理，加强巡查，切实做好森林防火扑救的各项准备工作，确保不发生大的森林火灾。

（四）多元融资，加大市镇两级扶持力度。为扶持村（社区）进行绿化植树，2019年市镇两级政府加大对各村（社区）植树造林扶持补助，具体标准如下：

1、2019年市级补助标准：对庭院、村庄、乡村道路、农田沟渠、工业园区和山体林分修复等造林绿化，镇村学校造景工程，按照工程结算金额的40－60%进行补助（自2016年度开始已取消零星苗木的补助）；对村（社区）新购置符合国家标准的容量4吨四轮机动洒水车、手扶拖拉机洒水车分别补助20000元、8000元，割草机补助1000元-4000元，以上具体补助办法详见《晋江市人民政府办公室关于印发晋江市2019年“全民动员 绿化晋江”活动实施方案的通知》（晋政办[2018]182号）（文件可自行下载，邮箱1657230672@qq.com，密码sh409123）。

2、镇级补助标准：对于村（社区）自行采购苗木进行非规划林地造林，工程投资纳入村财管理的项目，经市、镇两级验收合格后，按照合格林胸径5cm大苗占70%以上的每亩补助8000元，其余补助每亩5000元；对于市镇两级购苗后，按照指定地点由村（社区）或单位进行种植管护的苗木，经验收属非规划林地合格林的，镇财政给予管护单位按照验收合格的亩数每亩补助1500元。对于村（社区）的建设的村级公园绿地、面积大于3亩的集中成片小区公共绿地，资金纳入村财管理的，给予负有管护责任的村（社区）按照每亩500元给予管护资金补助，每个地块连续补助最高三年，每年补助每个村社区最高2万元。

（五）加强绿化队伍建设，提高科学植树水平。近几年我镇植树面积超过1000亩，从2019年开始市委、市政府安排给各镇植树任务越来越重，因此有必要组建绿化管护队伍，提高管护水平，对苗木加强管护，制订适宜我镇地理气候特征的绿化实施导则。

附件：1.深沪镇2019年“全民动员、绿化晋江”任务分解表

2.深沪镇2019年造林绿化、造景项目申报表

| 附件1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深沪镇2019年“全民动员、绿化晋江”任务分解表 |
| 单位/项目 | 实施内容 | 任务（亩） | 责任单位 |
| 运伙村 | 美丽社区（村）绿化。①推进社区（村）造景，确保每个社区（村）、规模以上企业、学校造一景。 ②重点抓好社区（村）入口主要通道及小区等的造林绿化。 | 15 | 运伙村 |
| 科任村 |  | 5 | 科任村 |
| 华海村 |  | 30 | 华海村 |
| 华峰村 |  | 5 | 华峰村 |
| 狮峰社区 |  | 5 | 狮峰社区 |
| 东华村 |  | 10 | 东华村 |
| 金屿社区 |  | 1 | 金屿社区 |
| 东垵社区 |  | 1 | 东垵社区 |
| 后山社区 |  | 1 | 后山社区 |
| 南春社区 |  | 1 | 南春社区 |
| 壁山社区 |  | 1 | 壁山社区 |
| 港阜社区 |  | 1 | 港阜社区 |
| 首峰村 |  | 3 | 首峰村 |
| 东山村 |  | 8 | 东山村 |
| 华山村 |  | 3 | 华山村 |
| 坑边村 |  | 5 | 坑边村 |
| 群峰村 |  | 3 | 群峰村 |
| 柳山村 |  | 8 | 柳山村 |
| 浔光村 |  | 20 | 浔光村 |
| 中小学、幼儿园 | 绿化造景 | 11 | 教委办 |
| 重点区域绿化 美化 | 标准厂房及廉租房 | 20 | 标准厂房办公室 |
|  | 中小企业创业园 | 50 | 园区办 |
|  | 湖漏溪水系绿化 | 50 | 农业服务中心 |
|  | 企业绿化 | 60 | 企业服务中心 |
|  | 沿海防护林绿化 | 83 | 农业服务中心 |
|  | 镇区公园绿化、小区绿化 | 80 | 规划建设办 |
|  | 道路及两侧控制区绿化 | 20 | 规划建设办 |
| 合计 |  | 500 |  |
| 备注：该表格造林任务指符合省林业厅验收标准，块状造林连片1亩以上或带状造林：林地2行以上、行距4米以，且当年成活率85%以上 |

附件2

深沪镇2019年造林绿化、造景项目申报表

填报单位：                            填报日期：     年  月  日

| 序 号 | 绿化地点 | 绿化面积（亩） | 拟种植树木或造景 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

深沪镇党政办公室                        2019年5月5日印发