晋江市人民政府青阳街道办事处文件  
晋政青〔2019〕128号

青阳街道办事处关于成立
青阳街道打通“断头管”、农村生活
污水及积水点整治工作攻坚小组的通知

各社区居委会，各有关单位：
为加快推进街道社区生活污水治理、打通“断头管”及整治积水点工作，根据晋江市人民政府《关于2019年加快农村生活污水治理工作打通城镇污水“断头管”及积水点改造工作会议的纪要》（〔2019〕146号）的精神，经研究，街道决定成立青阳街道打通“断头管”、农村生活污水及积水点整治工作攻坚小组，成员名单如下：

组      长：曾国灿（党工委副书记、办事处主任）

常务副组长：钟荣茂（党工委副书记）

副  组  长：蔡安怀（党工委委员、武装部部长）

曾台店（办事处副主任）

朱智钰（办事处副主任）

黄志胜（办事处副主任）

张剑锋（企业党委专职副书记）

洪文峰（司法所所长）

成      员：庄景炜（财经办主任、财政所所长）
蔡永胜（企业服务中心主任、安监办主任）
陈兴虎（国土资源管理所所长）

林镇守（发展服务中心主任）
吴木辉（农业服务中心主任、高霞点点长）
林春节（城管中队中队长）
王金荣（社区服务中心主任、武装部副部长、
青华点点长）
谢思源（阳光点代点长）
黄勇前（陈村点点长）
郑少群（曾井点点长）
林育生（洪山点点长）
庄丘霖（阳光社区居委会主任）

庄垂灿（莲屿社区居委会主任）

庄志雷（锦青社区居委会主任）

庄国泉（青华社区党委书记、居委会主任）
伍婷婷（永福里社区支部书记、居委会主任）
陈招永（霞行社区居委会主任）
张伟利（曾井社区居委会主任）
王进步（高霞社区居委会主任）
蔡振星（普照社区支部书记、居委会主任）
谢家淮（青新社区支部书记、居委会主任）
陈加春（洪宅垵社区支部书记、居委会主任）
许自发（陈村社区居委会主任）
林建筑（象山社区居委会主任）
攻坚小组下设办公室及6个项目攻坚组，其组成人员如下：

1．办公室（负责办公室日常工作，负责汇总项目进展情况、联系上级主管部门、协调处理工程推进中存在的问题及文档资料整理归档）
主  任：钟荣茂（兼）
副主任：曾台店（兼）、朱智钰（兼）
成  员：林镇守、吴木辉、周良品、林志毅、曾华妙
张金殿、庄玉英、庄凯雄
2．项目攻坚一组：（负责阳光点区域打通“断头管”、整治积水点及阳光、莲屿社区污水管道工程实施工作）
组  长：蔡安怀（兼）
副组长：谢思源（兼）
成  员：庄丘霖、庄垂灿、王锦云、林建锋
3、项目攻坚二组：（负责青华点区域打通“断头管”、整治积水点及青华社区污水管道工程实施工作）
组  长：张剑锋（兼）
副组长：王金荣（兼）
成  员：庄国泉、庄志雷、伍婷婷、柯秀琴、庄  严
朱荣章、庄军阳
4．项目攻坚三组：（负责陈村点区域打通“断头管”、整治积水点及青新社区污水管道工程实施工作）

组  长：黄志胜（兼）

副组长：黄勇前（兼）

成  员：谢家淮、许自发、杨锦婷、叶如枫、王秀萍

5．项目攻坚四组：（负责曾井点区域打通“断头管”、整治积水点及曾井、霞行社区污水管道工程实施工作）

组  长：洪文峰（兼）

副组长：郑少群（兼）
成  员：陈招永、张伟利、许东文、方慧敏、张志评
张国泉

6．项目攻坚五组：（负责高霞点区域打通“断头管”、整治积水点及高霞、普照社区污水管道工程实施工作）

组  长：朱智钰（兼）

副组长：吴木辉（兼）
成  员：蔡振星、王永愿、王进步、郑梅香、李国栋
蔡清河

7．项目攻坚六组：（负责洪山点区域打通“断头管”、整治积水点及洪宅垵社区污水管道工程实施工作）

组  长：曾台店（兼）

副组长：林育生（兼）

成  员：陈加春、林建筑、周良品、王巧虹、陈清林
附件：青阳街道社区污水管道工程管理工作责任分工
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	青阳街道社区污水管道工程管理工作责任分工

	青阳街道办事处
	2019年10月31日

	序号
	项目名称
	总投资
万元
	甲方代表
	项目管理小组
	技术指导小组
	前期工作
进展情况
	主要工作任务分工
	备注

	
	
	
	社区主任
	负责人
	分管领导
	工作人员
	分管领导
	工作人员
	
	主要任务
	责任单位
	

	1
	高霞社区污水管道工程
	324.9419
	王进步
	王永愿
	朱智钰
	吴木辉
李国栋
	朱智钰
	林镇守
 周良品
林志毅
张金殿
	工程施工基本完工，待验收
	工程初验
	甲方代表  项目小组  技术小组
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	竣工验收
	
	　

	2
	普照社区污水管道工程
	339.4413
	蔡振星
	蔡清河
	朱智钰
	吴木辉
 郑梅香
	
	
	施工阶段，已完成工程量75%
	项目施工
	甲方代表  项目小组
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	抽查检验
	甲方代表  项目小组  技术小组
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	工程验收
	甲方代表  项目小组  技术小组
	　

	3
	曾井社区污水管道工程
	219.0452
	张伟利
	张志评
	洪文峰
	郑少群
许东文
	
	
	施工阶段，已完成工程量82%
	项目施工
	甲方代表  项目小组
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	抽查检验
	甲方代表  项目小组  技术小组
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	工程验收
	甲方代表  项目小组  技术小组
	　

	序号
	项目名称
	总投资
万元
	甲方代表
	项目管理小组
	技术指导小组
	前期工作进展情况
	主要工作任务分工
	备注

	
	
	
	社区主任
	负责人
	分管领导
	工作人员
	分管领导
	工作人员
	
	主要任务
	责任单位
	

	4
	莲屿社区污水管道工程
	640.8348
	庄垂灿
	庄垂灿
	蔡安怀
	谢思源
林建锋
	朱智钰
	林镇守
周良品
林志毅
张金殿
	施工阶段
	项目施工
	甲方代表  项目小组
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	抽查检验
	甲方代表  项目小组  技术小组
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	工程验收
	甲方代表  项目小组  技术小组
	　

	5
	青新社区污水管道工程
	266.7865
	谢家淮
	王秀萍
	黄志胜
	黄勇前
杨锦婷
	
	
	施工阶段
	项目施工
	甲方代表  项目小组
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	抽查检验
	甲方代表  项目小组  技术小组
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	工程验收
	甲方代表  项目小组  技术小组
	　

	6
	霞行社区污水管道工程
	1370.3859
	陈招永
	张国泉
	洪文峰
	郑少群
方慧敏
	
	
	完成施工图审查，正在进行财政备案
	预算及财政备案
	技术小组
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目招标
	甲方代表  项目小组  技术小组
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目施工
	甲方代表  项目小组
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	抽查检验
	甲方代表  项目小组  技术小组
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	工程验收
	甲方代表  项目小组  技术小组
	　

	序号
	项目名称
	总投资
万元
	甲方代表
	项目管理小组
	技术指导小组
	前期工作进展情况
	主要工作任务分工
	备注

	
	
	
	社区主任
	负责人
	分管领导
	工作人员
	分管领导
	工作人员
	
	主要任务
	责任单位
	

	7
	阳光社区污水管道工程
	1394.821
	庄丘霖
	庄丘霖
	蔡安怀
	谢思源
王锦云
	朱智钰
	林镇守
周良品
林志毅
张金殿
	完成施工图审查，正在进行财政备案
	预算及财政备案
	技术小组
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目招标
	甲方代表  项目小组  技术小组
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目施工
	甲方代表  项目小组
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	抽查检验
	甲方代表  项目小组  技术小组
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	工程验收
	甲方代表  项目小组  技术小组
	　

	8
	青华社区污水管道工程
	919.381
	庄国泉
	庄军阳
	张剑锋
	王金荣
柯秀琴
	
	
	完成施工图审查，正在进行财政备案
	预算及财政备案
	技术小组
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目招标
	甲方代表  项目小组  技术小组
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目施工
	甲方代表  项目小组
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	抽查检验
	甲方代表  项目小组  技术小组
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	工程验收
	甲方代表  项目小组  技术小组
	　

	9
	洪宅垵社区污水管道工程
	273.1349
	陈加春
	陈清林
	曾台店
	林育生
王巧虹
	
	
	施工阶段
	项目施工
	甲方代表  项目小组
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	抽查检验
	甲方代表  项目小组  技术小组
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	工程验收
	甲方代表  项目小组  技术小组
	　


	抄送：街道领导班子成员，各工作点点长、驻社区干部。

	青阳街道党政办                            2019年11月4日印发
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