投标邀请书

招标编号：海都晋招［2023］1026号

福建省宏实建设工程质量检测有限公司、福建省建研工程检测有限公司、福建岩土工程勘察研究院有限公司、福建省永正工程质量检测有限公司：

- 招标条件

本招标项目晋江市新塘街道湖格小学（新校址）一期工程桩基检测和施工监测项目已批准建设，招标人为晋江市新塘街道湖格小学，建设资金来源财政拨款及业主自筹，委托的招标代理单位为福建海都建设工程咨询有限公司。现对该项目的桩基检测、施工监测进行邀请招标。

2、项目概况

2.1 项目名称：晋江市新塘街道湖格小学（新校址）一期工程桩基检测和施工监测项目；

2.2 建设地点：晋江市新塘街道；

2.3 工程建设规模：工程总造价为7131.5387万元，总建筑面积20344.43㎡.其中地下室为地下1层钢筋混凝土剪力墙结构，建筑面积为2493㎡；1#楼为地上5层钢筋混凝土框架结构，建筑面积3887.44㎡，檐高20.45m；2#楼为地上6层钢筋混凝土框架结构，建筑面积4819.1㎡，檐高24.05m；3#为地上4层钢筋混凝土框架结构，建筑面积4199.42㎡，檐高16.85m；教学辅助用房为地上4层钢筋混凝土框架结构，建筑面积2789.45㎡，檐高15.2m；综合体育馆为地上2层钢筋混凝土框架结构+钢屋面，建筑面积2024.82㎡，檐高14.55m；门卫为地上1层钢筋混凝土框架结构，建筑面积131.2㎡，具体详见施工图纸、桩基检测工程量清单及施工监测工程量清单；

2.4 投资总额：12500万元，其中建安工程费用10124.12万元；

2.5 招标范围和内容：（1）本项目的桩基检测、基坑检测内容包括但不限于：钻芯法检测、单桩竖向抗压静载、低应变检测等；实际检测费用按固定综合单价，根据检测项目及完成数量按实结算，具体详见招标人提供施工图纸及桩基检测工程量清单；（2）本项目施工监测内容包括但不限于：土体深层变形（测斜）监测、坡顶竖向、水平位移监测、地下水位观测等监测内容，具体详见招标人提供的施工图纸及施工监测工程量清单；监测内容以满足规范标准及建设行政主管部门文件为准；

2.6 计划开工日期及建设周期：中标人在接到招标人通知后在当天组织人员到达现场，在确认现场具体条件后第二天进场；

2.7 服务周期：①检测周期：检测工作应与施工各环节穿插进行，并以不影响施工进度为前提；检测单位应在接到委托单位通知后24小时内组织人员到场进行检测条件交底，并在48小时内检测，检测项目在现场检测完成后5天内提供检测结果，7天内提供正式检测报告。②监测周期：监测工作应与施工各环节穿插进行，并以不影响施工进度为前提；监测单位接到委托单位通知后24小时内组织人员到达现场确认监测条件，在确认现场具备监测条件后48小时内进场监测，根据相关监测标准、规范进行监测，并于完成监测后7个工作日内提供正式监测报告；

2.8质量要求：符合现行国家及福建省相关规范合格标准。

3、投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人同时具备以下①②的资格要求：

①具备合格有效的建设工程综合检测资质或地基基础工程检测专项资质，且必须具备本招标项目中各项检测项目所需的专项试验检测能力；省外检测机构在闽从事质量检测业务的，必须取得福建省建设行政主管部门颁发的备案证书；

②具备建设行政主管部门核发的有效的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业（岩土工程）乙级及以上资质或工程勘察专业（岩土工程物探测试检测监测）乙级及以上资质，并具有独立法人资格企业；

备注：根据《关于工程勘察单位设立土工试验室有关问题的通知》（闽建办科〔2018〕16 号）文件规定，在福建省参加投标的工程勘察单位（包括以联合体形式参与投标的工程勘察单位），应在我省设有与招标项目相适应的土工实验室，并配备相应的技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。2018年10月1日起，未在我省设立土工试验室的，不得参与工程勘察项目的投标。土工试验室应取得CMA认证，未取得CMA认证的试验室只能为本单位承揽的工程勘察业务提供服务，不得对外提供试验成果。

3.2 投标人拟担任本招标项目的检测项目负责人应具备主管部门颁发的有效的建筑地基基础工程检测（或地基基础工程检测）试验人员岗位证书，且为投标人本企业人员；

投标人拟担任本招标项目的监测项目负责人应具备有效的国家注册土木工程师（岩土）执业证书，且为投标人本企业人员；

3.3 投标人和其拟担任本项目检测和监测的项目负责人类似项目业绩：不要求；

3.4 对投标人其他主要相关人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

3.5 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

3.6本招标项目不接受联合体投标。

- 获取招标文件

- 4.1本招标项目  不采用  电子招投标。

- 4.2凡有意参加投标者，持报名材料到福建海都建设工程咨询有限公司【联系人：小林，电话：15059720695（微信同号）】报名并购买招标资料。招标文件每套售价200元（图纸另计），时间为2023年11月27日至2023年12月01日,每天上午8时30分至12时00分,下午14时00分至17时30分止；过期不售，售后不退。

4.3报名材料：①单位介绍信（原件）；②企业营业执照、资质证书、CMA资质认定证书（复印件加盖单位公章）；

5、评标办法

5.1 本招标项目采用的评标办法：最低价中标法。

6、投标保证金的提交

6.1投标保证金捌仟元人民币，以现金形式在开标会现场缴纳（投标人自备信封密封后加盖单位公章），未中标投标人的投标保证金在开标结束后当场退还。

7、投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间 2023 年 12 月 12 日 09 时 30 分前（北京时间）（招标人将在截止时间前60分钟开始接收）将密封的投标文件送至交、开标地点：晋江市人民政府新塘街道办事处五楼会议室。招标人将于投标文件递交截止的同一时间、地点进行开标。开标时，入围投标人的法定代表人或其委托代理人【随带本人身份证原件（若为委托代理人还应随带授权委托书原件）】到场核验登记，未能准时参加开标会议或不能完整出具以上证件的，视为自动弃权，取消其投标资格。

8、工程项目等级和检测、监测费用

8.1本勘察工程项目等级为乙级，招标人公布的估算的工程检测、监测费用总金额为409935元（实际检测和监测费用按固定综合单价，根据实际检测和监测项目及完成数量按实结算）；

8.2 工程检测、监测的费用组成详细内容见招标文件公告附表1。

- 9.发布公告的媒介

9.1本次招标公告同时在晋江市人民政府(http://www.jinjiang.gov.cn/ztzl/)、晋江市人民政府新塘街道办事处公告栏、晋江市新塘街道湖格小学公告栏上发布。

10、联系方式

招标人：晋江市新塘街道湖格小学；

地  址：晋江市新塘街道湖格小学；邮编：362200；

电  话：15905006149；

联系人：倪老师。

招标代理机构：福建海都建设工程咨询有限公司；

地址：晋江市青阳街道青华社区南区577号；邮编：362200；

电话：15059720695；传真：  /  ；

联系人：小林。

招投标监督机构名称：晋江市新塘街道发展服务中心；

地址：晋江市新塘街道；

联系电话：0595-88129926。