晋东政〔2024〕4号

晋江市东石镇人民政府关于印发《东石镇村级建设工程招标投标管理规定》的通知
各村（社区）、镇直（办）有关单位：
鉴于因人事调整，为加快推进实施乡村振兴，对原《东石镇村级建设工程招标投标管理暂行规定》进行优化，经镇党委会研究通过，现印发给你们，请认真组织实施。
                          晋江市东石镇人民政府

                             2024年1月10日

东石镇村级建设工程招标投标管理规定
一、总则
（一）为加强对村级工程建设项目的监督管理，进一步规范村级工程建设行为，保障资金安全和工程质量，控制村级负债，强化村级工程建设事前、事中、事后监管，打造公平、公正、公开竞争的市场交易平台，根据《中华人民共和国村民委员会组织法》、《福建省村集体财务管理条例》、《村集体经济组织会计制度》、《泉州市农村集体“三资”管理工作导则》、《晋江市人民政府办公室关于印发晋江市村级建设工程规范管理规定的通知》（晋政办〔2022〕7号）、《晋江市农业农村局关于明确<晋江市村级建设工程规范管理规定>业务操作的通知》（晋农〔2022〕29号）文件精神，结合本镇实际，制定本方案。

（二）本规定所称村级工程建设项目，是指村集体（含村   <居>委会，下同）为业主，以集体自有资金、上级划拨的专项资金（上级另有规定的从其规定执行）及企业或个人出资赞助、捐赠等为资金来源的村级建设项目。

（三）本规定所称工程建设项目施工是指包括村（社区）公共建筑的基础、土建、水电、消防和其他设备安装、装饰等全部工程的建筑安装活动（咨询服务类的采购招标规定另行制定）。

（四）独立核算的自然村、村民小组的建设工程管理参照本规定执行。

二、职责分工
镇村级建设工程招投标管理中心接受村级建设项目招投标领导小组领导，下设办公室、财审组。

（一）镇村级建设项目招投标领导小组职责

对我镇村级建设项目招投标管理工作负总责，研究制定相关规定，并督促村级建设项目招投标工作落实。

（二）镇村级建设工程招投标管理中心职责

负责村级建设项目招投标具体工作。

1．办公室职责

（1）统筹协调村级建设项目各项工作，制定村级建设项目相关规定及流程，负责资料汇总，档案整理归档；

（2）负责项目的初步审核和备案；

（3）负责项目招标信息的审核、发布招标公告；

（4）每年由镇经济发展服务中心会同规划建设办、村财代理中心、片区工作队等项目相关部门开展不少于2次的专项检查，检查结果在全镇进行通报。

2．财审组职责

（1）对工程预算书、工程结算书进行初审、资质核定；

（2）委托有预算审核资质的中介机构进行预算及结算。其中，中介机构需在晋江市村级工程项目中介服务单位名录（造价咨询机构）随机摇取，第三方审核中介单位与预算造价单位不得为同一家；

（3）组织业主、设计方、预算编制方及审核方对初审意见进行核对。

（三）业主单位职责

村集体在镇人民政府的指导监督下，对村级工程建设实行民主决策和财务公开，负责制定村级工程建设方案，筹措项目建设资金，协调工程建设环境，承担项目建设的债权债务，负责项目竣工后的维护管理。施工期间各村（社区）要明确一名村（社区）干部具体负责进行村级工程管理，监督工程建设质量，维护工程建设环境。

（四）镇村级建设项目招投标监督小组职责

对村级建设项目招投标工作实行全程动态监督。

三、管理措施

（一）单个项目所需中介费用在3万元以上的，所需的中介服务机构由业主单位向镇经济发展服务中心备案，并向镇村级建设工程招投标管理中心进行申请，申请完成后在晋江市村级工程项目中介服务单位名录随机摇取（晋江市村级建设工程项目中介服务申请表见附件）。
（二）单项工程估算3万元以下的村级建设工程项目，由村集体自主确定施工方，具体程序如下：

1．议事决策：由村（社区）“两委”集体研究，通过询价比选、邀标议标等方式确定有资质企业、入选东石镇级施工单位名录库的资质企业或经住建部门认定且在东石镇级备案的乡村工匠，作为施工方，并签订施工合同。

2．前期准备：在确定施工方后，由施工方出具工程概算清单（列明具体项目细项、数量、单价等，并签字及盖章）和简易设计图纸（标明工程建设范围、建设工程量等，并签字及盖章）。

3．项目报备：村集体填写《晋江市村级建设工程项目申请（备案）表》，经下村干部、包村科级领导签批审核后，联同工程概算清单、简易设计图纸、施工合同（包括提供：资质证书、营业执照、法人（工匠）身份证、联系方式，复印件上盖章签字，同合同份数）、会议记录（由村“两委”集体研究情况要细节具体记录清楚）等，提交村级招投标管理中心备案。

（三）单项工程预算在3万元以上20万元以下的村级建设工程项目，实行简易招标程序，通过询价比选、邀标议标等方式确定有资质施工企业作为施工方，或从入选东石镇级施工单位名录库的资质企业选取施工方，或从住建部门认定且在东石镇级备案的乡村工匠中随机选取施工方，具体程序同第三项第二点。

（四）单项工程预算在20万元以上50万元以下的村级建设工程项目，严格落实工程设计预算程序，实行工程简易招标，具体程序如下：

1．议事决策：

（1）村集体严格按照“四议两公开”制度对拟实施的村集体建设工程进行民主决策和公开公示。

（2）对村党组织坚强有战斗力、村级建设工程频次较高、农村集体“三资”监管工作较好、村集体经济发展较好的村（社区），可经村民代表会议表决一次性授权，并由所在镇（街道）农村集体“三资”监管领导组研究同意后，适当提高村（社区）“两委”会议的决策限额，但最高不得超过50万元。
2．前期准备：

村集体要委托第三方有资质的设计、造价预算单位对拟实施的村集体建设工程进行设计和造价预算，并出具正式的设计图纸和项目预算书。

3．项目报备：

（1）村集体完成预算后，填报《晋江市村级建设工程项目申请（备案）表》，经下村干部、包村科级领导签批审核后，联同项目预算表和正式设计图纸、会议记录等提交村级招投标管理中心备案。

（2）单项工程预算20万元以上项目须由招投标中心财审组在晋江市村级工程项目中介服务单位名录（造价咨询机构）随机摇取第三方审核机构进行审核。

（3）村级招投标管理中心通过村级建设工程备案审核后，要在5个工作日内，组织从入选东石镇级施工单位名录库（A库）通过摇号方式选取施工方。

（五）单项工程预算50万元以上，400万元以下的房建类、基础设施类项目，应进入所在镇村级招投标中心公开招投标，具体程序如下：

1．议事决策：村集体严格按照“四议两公开”制度对拟实施的村集体建设工程进行民主决策和公开公示。

2．前期准备：村集体要委托第三方有资质的设计、造价预算单位对拟实施的村集体建设工程进行设计和造价预算，并出具正式的设计图纸和项目预算书。

3．项目报备：

村集体完成预算后，填报《晋江市村级建设工程项目申请（备案）表》，经下村干部、包村科级领导签批审核后，联同其他申报文书提交村级招投标管理中心，公开招投标流程具体详见附件。

（六）单项工程预算在400万元及以上的房建类、基础设施类项目（市级行业主管部门另有规定的除外），原则上进入市公共资源交易中心统一招投标（在市农业农村局一楼办事窗口受理）。村集体按照“四议两公开”制度策划生成拟实施的村级建设工程项目后，向镇村级招投标中心提交相关申报文书，审核通过后报市农业农村局审核，并由市农业农村局提交市公共资源交易中心组织公开招标。公开招投标流程详见附件。
四、施工监管和竣工验收

（一）负责农业农村、村建、自然资源、综合执法等工作的部门要按照农村建设安全的工作要求，通过部门联合巡查、执法的方式，加强村级公建项目的日常巡查监管，强化建设安全宣传。对工程预算50万元以上实行第三方监理。

（二）相关部门要在村级建设工程开工建设前，组织对业务单位相关负责人、施工单位负责人进行安全教育，并在项目建设现场张贴安全建设宣传书等。

（三）村级建设工程建设完工后，村集体要组织相关村（社区）“两委”成员、镇下村干部、包村科级领导和施工单位负责人进行竣工验收，并填写《晋江市村级建设工程竣工验收报告单》。

（四）符合固定资产登记条件，并完成竣工验收的村级建设工程，村集体要在10个工作日内登记录入村集体固定资产。未录入村集体固定资产的村级建设工程，镇村级财会代理中心不得报支剩余的建设工程费用。

五、法律责任

（一）招标人、监理人员对中标人存在转包、违法分包、挂靠或项目经理等管理人员长期挂名、不到岗到位、任意更换等行为隐瞒不报的，予以通报批评并责令整改，拒不整改或情节严重的移交有权机关查处。

（二）镇村级招投标中心不按规定对村级建设工程有关材料收集、整理、归档，造成村级建设工程档案遗失的或者村集体不按规定报送招投标材料的，由镇予以通报批评，情节严重的或造成不良影响的移交有关机关处理。

（三）镇村级招投标中心和其他有关部门、单位的工作人员，应做到客观公正、严守纪律、自觉抵制不正之风，做好保密工作。对在村级建设工程管理中玩忽职守，滥用职权，泄露秘密，徇私舞弊，索贿受贿，依法追究责任，构成犯罪的依法追究刑事责任。

六、其他事项

本规定自公布之日起实施，《东石镇人民政府关于印发东石镇村级建设工程招标投标管理暂行规定的通知》（晋东政〔2022〕106号）同时废止。
附件：1．镇村级建设项目招投标领导小组名单

2．镇村级建设项目招投标监督小组名单

3．晋江市村级建设工程项目中介服务申请表

4．东石镇村级小额工程建设施工单位确定方式分类表

5．村级建设工程公开招标实施流程

6．晋江市村级建设工程项目申请（备案）表

7．晋江市村级建设工程竣工验收报告单

附件1

镇村级建设项目招投标领导小组名单

组  长：蒋家兴  党委副书记、政府镇长

成  员：苏华伟  党委副书记

蔡君猛  政府副镇长<科技>

黄沂均  综合便民服务中心主任

李自强  经济发展服务中心主任

一、领导小组下设办公室、财审组，具体如下：

（一）办公室（挂靠规划建设办）

主  任：李自强（兼）

副主任：施远洋、陈辉荣、施婷婷、黄云鹏

成  员：相关业务部门工作人员

（二）财审组（挂靠镇财政所）

组  长：伍珊珊

副组长：林江琳

成  员：蔡文思、黄晓琳、造价咨询公司

附件2

镇村级建设项目招投标监督小组名单

组  长：施奕超  人大主席

副组长：颜加银  人大副主席、总工会主席

成  员：柯月娇  纪委副书记、市监察委员会东石镇监察

组副组长

施婷婷  综合便民服务中心党群服务科长、纪委

委员

伍珊珊  妇联主席、财政和资产管理办公室主任

附件3
晋江市村级建设工程项目中介服务申请表

	申请单位
	
	项目名称
	

	项目概况
	

	申请中介服务类型
	可多选：

□项目设计       □造价预算        □工程监理

□地质勘探       □招标代理             。

	联系人
	
	联系电话
	

	村级党组织、村（居）

委会工作意见
	村（居）委会（盖章）         村级党组织（盖章）

                             20   年    月    日



	下村干部、包村科级领导工作意见
	签名：

	镇村级工程招投标中心

审核意见
	村级工程招标中心负责人签名（盖章）：

	市农村集体资源资产管理服务中心或镇（街道）分中心审批意见
	审批人签名（盖章）：


附件4

东石镇村级小额工程建设施工单位确定方式分类表

	说明：1．东石镇级施工单位名录库设A、B类。A库（已入选东石镇级施工单位名录库的资质企业）；B库（东石镇辖区参加住建局培训颁发工匠证书并在镇级备案的工匠）。2．有资质企业：是拥有行业相关等级标准的资质企业。

	项目预算金额
	施工单位确定方式
	施工单位（工匠）类型
	备注

	3万元及以下
	村“两委”集体研究，通过询价比选，邀标议标。
	有资质企业、或A库、B库。
	根据合同履行条款，违规行为上报市住建局等相关主管部门处理。

施工单位所承建工程超合同期限未完工验收，或被有关部门列入黑名单的：1．暂停参加询价比选、邀标议标、摇号选取、公开招投标；2．工程整改并解除黑名单后方可符合条件，重新纳入确定为施工单位。

	3万元以上20万元以上
	村级实行简易招标程序，通过询价比选、邀标议标。
	有资质企业、或A库、B库（随机摇号选取）。
	

	20万元以上50万元以下
	镇级招标中心随机摇号选取
	A库
	

	50万元以上400万元以下
	镇村级招投标中心公开招投标
	根据招标，确定中标单位。
	

	400万元及以上
	市公共资源交易

中心统一招投标
	根据招标，确定中标单位。
	


附件5

村级建设工程公开招标实施流程

一、村集体按照“四议两公开”制度对拟实施的村级建设工程进行民主决策后，填报《晋江市村级建设工程项目申请（备案）表》，经镇下村干部、包村科级领导签署同意。

二、村集体委托第三方中介服务单位开展工程设计、测绘、勘探、造价预算等，并出具设计图纸、成果报告等。工程预算400万元以上的需取得建设项目立项批准或备案文件。

三、村集体将《晋江市村级建设工程项目申请（备案）表》连同预算清单、设计图纸、招标文件等相关申报文书送便民服务中心受理窗口在5个工作日内转村级招投标中心审核。

四、村级招投标中心在15个工作日内完成相关申报文书审核，并制定招标公告，招标公告应载明的资格审查的条件和方法选择投标人。400万元以上房建类或基础设施项目建设工程在村级招投标中心完成相关申报文书备案后，5个工作日内报送市农业农村局（一楼办事大厅村级建设工程窗口），市农业农村局审核后，参照财政资金投资工程项目公开招标程序进行公开招标。

五、对相关申报文书完成审核后，镇村级招投标中心统一依托晋江市政务网连接的各镇公开公示栏发布网络招标公告、纸质公告要在镇公告公示栏、村级公告公示栏张贴公布或在泉州晚报、晋江经济报刊发，并拍照存档。招标公告之日到报名截止时间，不得少于5日。镇村级招投标中心按照招标公告中载明的资格审查的条件和方法选择投标人。

六、凡是符合资质要求的投标人，均可按照公告要求向镇村级招投标中心提出投标申请，任何单位和个人不得再设置条件限制潜在投标人。

七、投标人在送达投标文件时，应同时向招标人交纳投标保证金，一般工程的投标保证金按预算标的金额5%收取（不计息），最低不少于10000元，最高不超过150000元。投标保证金由招标单位负责收取，投标人可以现金或转账等方式将款项缴存招标单位银行账户。投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件作废标处理。未中标单位的投标保证金，招标单位须在5个工作日内退还。中标单位的投标保证金在签订合同、交纳履约保证金后5个工作日内退还。

八、投标人递送投标文件后，在投标截止时间无正当理由放弃投标的，其投标保证金不予退还。提交投标文件的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。

九、投标人在提交投标文件截止时间后，不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受；投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。

十、项目招标一般采用随机摇取确定中标人等方式确定中标单位。随机摇取确定中标人操作步骤：

（一）组成项目工程招投标领导组。进入镇村级招投标中心的公开招标项目，领导组由镇有关领导、驻点（片）分管领导、镇村级招投标中心和农村集体资产管理办公室相关技术人员及有关村（社区）干部、村务监督小组成员等组成，必要时邀请市镇党风廉政监督员、人大代表、政协委员等参与监督开标。

（二）确定中标价。中标价按招标工程预算控制价下降一定幅度确定，即工程预算控制价×（1-下浮系数K值）。K值采用在取值区间内随机摇取的方式确定。

一般情况下，K值取值区间按下列规定执行：

1．主体工程（含随主体发包的装饰装修、安装、室外总体等工程）8～10%；

2．基础设施工程8～12%；

3．其他工程6～10%。

（三）项目工程招投标领导组组织答疑，拟投标人进行踏勘现场。

（四）项目工程招投标领导组主持召开由投标人的法定代表人或其委托代理人参加的开标会议。开标的全过程应当记录，并存档备查。

1．现场核验投标人身份。未按规定时间和地点参加开标的，视为自行放弃抽取中标候选人资格。

2．镇村级招投标中心负责聘请至少3名行业专家（一般从泉州市级专家库中抽取）对投标人的投标资格、承诺文件和投标文件的有效性进行评审，评审合格的进入公开随机摇取中标人的投标人名单，名单由开标会议主持人当场公布。

3．若遇到投标人数较多的情况，可采用简易评标的办法操作，具体为：（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，经评审的合格投标人少于10家时，再随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家。

4．开标会议主持人当众抽取经评审合格有效的投标人相当数量的号码球。

5．经评审合格的有效的投标人按投标申请先后顺序抽取号码，抽到的号码即为投标人编号。会议主持人当场公布投标人及其对应的编号。

6．项目工程招投标领导组指定人员进行公开随机摇取，依次选出三家投标人，分别为第三、第二、第一中标候选人，并按第一、第二、第三中标候选人为序逐个确认中标人，直至确定中标人后，由开标会议主持人当场公布结果。

中标人放弃中标的，其投标保证金不予退还；所有投标人均放弃中标的，应重新组织招标。同一工程项目招标连续流标2次以上的，可采用竞争性谈判等议标方式重新进行招标。议标由镇村级招投标中心负责组织实施。

采用竞争性谈判等议标方式仍流标的，经镇农村集体资产管理领导小组同意，可由项目工程招投标领导组直接指定施工方（供货方）。

十一、建设项目招标投标过程中，镇村级招投标中心应对招标项目建立完整招标投标档案，招标项目招投标全过程的书面材料、记录均应整理归档。档案内容包括：申报表、集体研究并确定的会议记录、项目批准文件或证明、施工图纸及标底预算书、招标项目管理人员名单、招标公告、招标文件、投标报名资料、招标会议通知、与会人员签到名单、资格审查记录、开标现场记录、中标公示单、招标答疑会纪要、招标情况书面报告、中标通知书、承建合同等。

十二、招标人不得从事下列行为：

（一）以制定不合理的工期、质量目标等条件限制、排斥潜在投标人投标；

（二）对潜在投标人提出与招标工程项目实际要求不符的过高资质等级和其他要求；

（三）强制投标人组成联合体或者总分包关系共同投标；

（四）以明示或者暗示的方式向项目工程招标领导组成员推荐意向中标人；

（五）向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量，以及其他影响招标投标公平竞争的行为。

十三、投标人有以下行为之一的，项目工程招投标领导组有权取消其保证金，撤销中标资格，情节严重的移送有权机关从严查处。

（一）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（二）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（三）投标人之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（四）两个或多个投标人的投标文件由同一人或同一单位人员编制；

（五）投标人之间其他串通投标报价的行为。

十四、项目工程招标工作中，招投标双方存在串通投标等违规行为的，项目工程招投标领导组有权没收投标人保证金，撤销中标资格。

十五、中标人无正当理由不能履行合同，或未按招标文件规定提交履约保证金的，其投标保证金不予退还，招标人应按招标文件规定重新确定中标人。

十六、确定中标之日起7日内，镇村级招投标中心要将中标结果在镇人民政府公示栏和政务网公示5个工作日。公示无异议的，招标方应在15日内向中标人发出中标通知书。

十七、招标项目工程所在村、社区与中标人应当自中标通知书发出之日起15日内签订书面承建合同，办理履约手续，书面合同可由镇村级招投标中心履行鉴证手续。

十八、发出中标通知书14日内，允许由中标人与项目工程招投标领导组、招标业主、项目设计及预算编制单位一并参与对承建范围内的工程量进行再核对，经核验工程量确有变化的，由招投标双方共同提出合同价款调整说明，参与核验的人员签字后，在施工合同中对合同价款进行相应调整。

十九、中标人在收到中标通知书后30日内拒绝与招标人签订合同的，视为放弃，其投标保证金不予退还，由招标人按招标文件规定重新确定中标人。

招标人无正当理由不与中标人签订合同，给中标人造成损失的，招标人应当双倍返还投标保证金。

二十、涉及村级项目工程增补的，要预先提出该项目工程增补计划，并预算工程量，由村（居）民大会或村（居）民代表会议研究决定，送镇村级招投标中心审核。

增补金额不超过原工程建设总承包款20%的，或该增补工程属不可分割的，经镇村级招投标中心审核同意，按原工程中标单价×增补工程量，或增补工程概算造价×（1-原工程下浮系数）确定增补工程金额，由原工程建设单位负责承包建设；

增补工程金额超过原工程建设总承包款20%的，且可分割另行招投标的，要另行组织招投标。属不可分割的经镇村级工程招投标中心审核同意后方可实施。

二十一、工程完工两个月之内应组织验收并决算，决算后纳入固定资产管理。房建类建设工程和基础设施类中标价超过400万元的须委托具备资质第三方进行决算（不能与预算编制单位同一家），决算价与中标价超10%以上（含10%），报镇农村集体资产管理办公室复核。

附件6

晋江市村级建设工程项目申请（备案）表
	备案单位
	
	项目名称
	

	项目概况
	

	项目估算（预算）金额
	                  元（大写：                      ）

	项目施工单位

确定方式
	1.估算3万元以下（村“两委”集体研究）：

□有资质企业        □镇级施工单位名录库资质企业（A库）  □乡村工匠（B库）   □其他：            

2.预算3万元以上20万元以下（实行简易招标程序）：

□有资质企业        □镇级施工单位名录库资质企业（A库）  □从乡村工匠名录库（B库）摇号选取    □其他：           

3.预算20万元以上50万元以下：

□镇级施工单位名录库资质企业（A库）摇号选取  

□其他：           

4.预算50万元以上400万元以下的房建类、基础设施类项目：

□进入村级招投标中心公开招标  □其他：            

5.预算400万元及以上的房建类、基础设施类项目：

□进入市公共资源交易中心公开招标  

□其他：                         

	申请（备案）提交资料

情况
	1.设计：

□简易设计图纸    □正式设计图纸

2.预算：

□概算清单        □正式预算书

3.议事决策佐证材料：

□会议记录包括：                  　　　              
□公开公示相片：             　　　                   

□其他：                       　　　                 
4.招标文书：

□招标文件：                     　　　               
5.立项批准或备案文件：

□文件名称和文号：                  　　　            
6.其他（包括镇<街道>同意采取规范以外的其他方式招标的文

件或说明）

□施工合同

□其他：                                　　  　      
                                            　　　    

	村（社区）意见
	村（社区）党组织、村（居）委会负责人签字：　　　　（盖章）

                                        年     月     日



	镇（街道）驻村工作人员及包村领导审核意见
	下村干部签字：              包村领导签字：             

                                 　　　 年     月     日



	镇村级招投标中心

工作意见
	同意村级采用如下方式确定施工单位：

□村两委集体研究确定施工单位；

□从镇级乡村工匠名录库（B库）摇号选取；

□从镇级施工单位名录库资质企业（A库）摇号选取；

□进入村级招投标中心公开招标；

□进入市公共资源交易中心公开招标；

□其他              。

经办人签字：               负责人签字：　　　　　（盖章）

                          　　　　　　 年     月     日



	市农业农村局

工作意见
	经办人签字：               负责人签字：　　　　（盖章）

                          　　　　　　 年     月     日



	最终确定的

施工单位
	


附件7
晋江市村级建设工程竣工验收报告单

一、工程名称：

二、建设单位：

三、施工单位：

四、工程动工时间：

五、工程竣工时间

六、完成工程量：

七、验收结果：经参加验收人员现场验收认为该工程为合格工程，同意按决算价支付工程款。

八、工程总造价：

九、工程验收时间：

十、参加验收人员签名：

xx村村务监督委员会（盖章）       xx村村民委员会（公章）

xx年xx月xx日

——————————————————

晋江市东石镇人民政府           　      2024年1月10日印发

——————————————————
— 24 —
— 23 —

